年终总结

入职到现在也有大半年了，总体感觉也算是马不停蹄地忙到了年末。由于受到社会经济的影响，从这半年里可以看出我们组的“智慧后勤”并没有拿到太好的业绩。当然其中重要原因还是因为项目是7月份才开始动手，历时3个月完成。虽然我们赶上的是末班车，但是2019相信会有更好的成绩。

这半年主要完成了“智慧后勤”系统，这个系统包括很多部分：公寓管理、耗材系统、网上报修、微后勤、基建系统、门户大厅。自己参与了网上报修、微后勤、基建系统的需求分析、功能设计、库表设计、功能实现、功能测试、后期优化；除此之外还有测试服务的部署、数据迁移，为实施提供技术支持，为同事疑难解答等等。经过半年的努力也取得了不菲的成就：

1、“智慧后勤”初级版本完成，上线过程顺利。

2、功能齐全完善，符合大部分学校的需求。

3、掌握了新的技术：springcloud分布式、数据迁移、服务器部署等等。

虽然在这半年里项目进展还算比较顺利，但并不是事事都是完美的，其中也存在不足的地方：

1、原型设计有待提升。

2、测试力度不够。

3、前后端不分离，大部分时间都在写界面代码，导致项目周期拉长。

4、界面设计不够成熟，尤其是微后勤显得臃肿，还有待提高。

5、技术力量不够。底层架构有待提升。

为了解决这些问题，让项目组业绩能快速上升，希望原型设计要跟上步伐，因为一个项目的好坏，前期设计是非常重要的；测试力度要加强，在项目过程中测试大部分都是开发人员测试，难免会有遗漏；前端能提供多点的技术支持，最好是前后端分离；界面设计不好就换，希望产品变得高端大气上档次，更富有人性化；技术力量还有待提升，希望在新的一年能提升到一个新的层次。

最后，希望新的一年项目发展能顺利，“智慧后勤”能更加完善，更加美观，更富人性化。希望团队更富有凝聚力，一起努力创造成就。希望我们的工作精神能继续保持下去，更加努力去实现目标。通过大家努力，相信会有更多学校认可我们，能为公司创造更好的业绩。